포트폴리오

교내 프로젝트 - 소프트웨어중심대학 사업단에서 실습이 병행된 프로젝트 수업을 대상으로 진행한 우수 결과물 시상 참여

| 개발 기간 | 2020.11.02 ~ 2020.11.29 (기획 5일, 개발 23일) |
| --- | --- |
| 개발 환경 | Unity 2020.1.3f1 |
| 개발 인원 | 3명 |
| 요약 | 유니티를 이용하여 키보드와 마우스를 쓰는 1인칭 슈팅게임을 개발함 |
| 기능 | 1. 근접 공격 2. 좀비의 애니메이션, 스크립트, 생성지점 3. 게임 오버 시 페이드아웃, 재시작 |

1. 개발 기획

1-1 게임 기획

코로나 이슈에 착안하여 바이러스와 백신을 얻는 이야기에 영감을 받음

단순히 백신을 얻는 것이 아니라, 그 과정 속에서 외부의 위협에 대항하여 맞서는 방식을 착안

FPS방식을 선택하여 좀비(바이러스)가 퍼진 음침한 도시에서 백신을 얻으면 승리하는 게임을 기획

1-2 개발 계획

개발 인원수가 3명인 이점을 살려서 역할을 분담함(크게 맵 제작, 플레이어 제작, 좀비 제작으로 나눔)

1주차(2020.11.02~11.06) : 게임 기획

2주차(2020.11.09~11.13) : 게임 개발에 필요한 패키지 다운 및 기능을 구현

3, 4주차(2020.11.16~11.27) : 테스트 및 디버그

2. 기능 구현

2-1 근접 공격 구현

● 다음과 같이 플레이어 앞에 empty object를 생성하여 플레이어가 근접 공격키를 눌렀을 때, empty object의 콜라이더가 끄고 켜짐을 유도하여, 좀비들에게 충돌하게 하여 데미지를 줌

| Empty object에 이용된 코드 |  |
| --- | --- |
|  | F키의 입력을 받아 empty object의 box collider를 활성화 및 비활성화 is_knifed변수를 이용하여 근접공격에 1.5초의 딜레이를 줌 |

2-2 좀비 구현

● 좀비 모델 패키지를 받은 후 믹사모에서 애니메이션을 추출하여 애니메이터 컨트롤러를 구성함

● 이 과정 중에서 적이 플레이어에 근접거리에서 공격하는 애니메이션을 실행하게 만들어야했음

근접거리 판별 여부를 Raycast함수를 이용하여 해결

좀비 스크립트중의관련코드

래이 캐스트를 이용하여 레이와 충돌시 공격하는 애니메이션을 실행, 더 이상 충돌하지 않을 시 다시 달려오는 애니메이션 실행

● 좀비에 피 튀기는 효과, 사운드를 추가하여 타격감을 높임

좀비의 피격과, 그에 따른 처리를 다음과 같이 나타냈다.

좀비의 피를 Random함수를 이용해 각각에게 랜덤한 HP를 부여함 피격의 경우를 근접공격과 총알로 정해 각각에게 HP감소치를 다르게 부여함 죽을 경우 sp_point스크립트에 현재 살아있는 좀비 수의 변수에 정보를 전달 시체가 남아있는 모습을 보여주기 위해 이동속도를 0으로 만들고 collider를 꺼주었다.

● 좀비에게 피격을 받은 주인공의 체력감소는 다음과 같이 구현했다.

OnCollisionStay함수를 이용하여 “좀비와 얼마나 접촉하여 있었냐”에 따라 시간에 반비례하여 체력이 줄게 하였습니다.

●좀비의 생성지점

이런 좀비들을 생성하기위해 빈 오브젝트에 sp_point스크립트를 넣어 2초마다 프리팹으로 생성되게 하였다 죽은 좀비가 생성지점의 좀비가 몇 마리 살았는지 알려주는 변수에 접근하게 하여, 일정 수의 좀비를 유지할 수 있게 했다.

3.  게임 오버화면

타임스케일과 UI를 이용하여 게임오버화면을 구성했다.

3. 프로젝트 진행 후기

| 프로젝트를 진행하면서 어려웠던 점 | 1. 팀원과의 소통 부족. 팀원이 많음을 이점으로 서로 역할을 분담하여 개인적인 부담을 줄여주는 장점이 있었지만, 서로 간의 일에만 집중하여 소통이 부족했음. 대략적인 계획은 있었지만, 서로의 손과 발이 맞지 않아 계획에 차질이 생기기도 함. 2. 서로의 작업물을 합치기 서로 작업한 것들을 하나로 합치기 시작했을 때, 서로가 서로의 작업물을 제대로 이해하지 못해 큰 어려움을 겪음. 그래도 그 과정에서 대화와 토론을 통해 더 좋은 스크립트나 모델을 구할 수 있었음 3. 두루뭉실한 계획 계획이 있지만, 너무 애매모호하여 계획을 진행하기가 어려웠음. |
| --- | --- |
| 깨달은 점 | - 팀원과의 적극적인 소통을 하여 진행하는 프로젝트를 이해해야함. - 서로 코드를 주고받을 때 주석을 통해 상대방이 이해하기 쉽게 해야함. - 계획의 구체화(분석, 설계, 구현, 디버그)가 필요. |

참고 : 발표 ppt자료

https://drive.google.com/file/d/1psEdSNLDTpag4XnXk8yg66yB_e-XDpba/view?usp=sharing